**Plano de Teste**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome do Projeto:** OCF Cargas | |
| **Pessoas Envolvidas** | **Responsabilidades** |
| Lucas Braga  Saulo Fernandes | Criação de casos de testes e execução dos testes. |
| **Funcionalidades / Módulos** | |
| Cadastro de Transportadora, Cadastro Empresa, Cadastro de Remessa, Autenticar Usuário, Editar Transportadora, Editar Empresa. | |
| **Equipamentos / Softwares** | |
| O sistema deve funcionar em um servidor Web com acesso via browser em desktop e dispositivos móveis. | |
| **Cronograma** | |
| **Data de Início e Fim do Projeto**: 10/10/2016 – 31/10/2016 | |
| **Data de Início e Fim do Teste:** 17/10/2016 a 30/10/2016 | |
| **Local dos Testes:** | |
| O sistema não possui um local específico para testes. Os mesmos serão executados nas máquinas das pessoas envolvidas em locais aleatórios. | |
| **Critérios para considerar o teste realizado** | |
| O teste será considerado como finalizado ao preencher a coluna resultado do teste do documento de casos de teste como “Executado com sucesso” | |
| **Observações** | |
| O relatório de incidente será enviado para todos os desenvolvedores por e-mail assim que alguma alteração tenha sido feita.  Serão criados os casos de testes, os relatórios de incidentes e o relatório resumo de teste. | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Casos de Teste** | | | | | | |
| **Nome do Projeto:** OCF Cargas | | | | | | |
| **ID** | **Módulo** | **Descrição** | **Roteiro** | **Resultado Esperado** | **Resultado do Desenvolvedor** | **Resultado do teste** |
| 1 | Cadastro de Transportadora | Cadastrar os dados do usuário “Transportadora”. | 1) Escolher a opção  “Novo Cadastro”  2) Preencher os dados solicitados  3) Clicar no botão “Cadastrar”. | Receber email com confirmação do cadastro. | Saulo –  22/10/2016.  Cadastro realizado com sucesso | Lucas –  22/10/2016. Cadastro realizado com sucesso |
| 2 | Cadastro de Empresa | Cadastrar os dados do usuário “Empresa”. | 1) Escolher a opção  “Novo Cadastro”  2) Preencher os dados solicitados  3) Clicar no botão “Cadastrar”. | Receber email com confirmação do cadastro. | Saulo –  22/10/2016.  Cadastro realizado com sucesso | Lucas –  22/10/2016. Cadastro realizado com sucesso |
| 3 | Cadastro de Remessa | Cadastrar os dados do usuário “Remessa”. | 1) Escolher a opção  “Nova Remessa”  2) Preencher os dados solicitados  3) Clicar no botão “Cadastrar”. | Receber email com confirmação do cadastro. | Saulo –  22/10/2016.  Cadastro realizado com sucesso | Lucas –  22/10/2016. Cadastro realizado com sucesso |
| 4 | Autenticar Usuário | Autenticar usuário, para poder visualizar os dados. | 1) Escolher a opção “Entrar”  2) Preencher o campo de email e senha  3) Clicar no botão “Entrar” | Redirecionar o usuário para página inicial do sistema. | Saulo –  22/10/2016.  Você está sendo redirecionado | Lucas –  22/10/2016. Você está sendo redirecionado, porém o usuário não foi redirecionado. |
| 5 | Editar Transportadora | Alterar os dados da “Transportadora”. | 1) Escolher a opção “Configurações”  2) Preencher o campo de email e senha  3) Clicar no botão “Alterar” | Editar as informações da Transportadora | Saulo –  22/10/2016.  Dados alterados com sucesso | Lucas –  22/10/2016. Dados alterados com sucesso |
| 6 | Editar Empresa | Alterar os dados da “Empresa”. | 1) Escolher a opção “Configurações”  2) Preencher o campo de email e senha  3) Clicar no botão “Alterar” | Editar as informações da Empresa | Saulo –  22/10/2016.  Dados alterados com sucesso | Lucas –  22/10/2016. Dados alterados com sucesso |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Relatório de Incidente** | | | | | |
| **Nome do Projeto:** OCF Cargas | | | | | |
| **ID** | **Status** | **Responsável pela correção** | **Prioridade de correção** | **Descrição do erro** | **Data e Nome de quem corrigiu** |
| 1 | Aberto | Saulo | Alta | Redireciona incorretamente o usuário |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Relatório do Resumo de Teste** | |
| **Nome do Projeto:** Sistema de Apoio a Tomada de Decisão | |
| **Data de Início do Teste:** 22/10/2016 | |
| **Data de Fim do Teste:** 22/10/2016 | |
| **Descrição do Teste** | |
| Com a criação dos casos de teste previamente facilitou a detecção  e a correção dos erros. O relatório de incidência de  teste demonstrou de forma clara a correção do programador e  o momento certo para o retorno para equipe de teste, na qual  foi realizado o teste novamente. | |
| **Pessoas Envolvidas** | |
| **Lucas Braga, Saulo Fernandes** | |
| **Números do teste** | |
| **Casos de testes criados do teste** | 6 |
| **Casos de testes criados durante o teste** | 0 |
| **Casos de testes executados** | 6 |
| **Casos de teste com sucesso** | 5 |
| **Casos de teste com erro** | 1 |
| **Casos de testes enviados para correção** | 1 |
| **Percentual** | |
| **Casos de testes executados** | 100% |
| **Casos de testes executados com sucesso** | 83% |
| **Casos de testes com incidência de erro** | 17% |
| **Casos de testes corrigidos pelo desenvolvedor** | 0% |